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Dodavatel: |

P.S.-STAV LEVOCA spol.s.r.0.

Novovesska cesta 2/1595

05401  LevoCa

Banka:  UniCredit Bank

Cislo ugtu :6618855008/1111 |

IBAN:  SK19 1111 0000 0066 1885 5008 BIC : UNCRSKBX
ICO : 36480380 DIC : 2020035897

ICDPH: SK2020035897 Forma thrady :prevodnym prikazom

Spolocnost' je zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu v
Kosiciach v oddieli Sro, viozka Cislo: 15950/V

¢. 14/2011

Odberatel
Obec Jamnik
Jamnik 101
05322

Slovensko

Jamnik

00329215 DIC : 2020717721

ICO :
IC DPH ;

28.10.2011
28.10.2011

Datum vyhotovenia faktury

Datum dodania sluzby :

Datum splatnosti : 27.12.2011

Stavba: 15/11 Zlep3enie energ. hospod. budovy Mater. $koly a Miestnej ?Miesto: Jamnik

JKSO :

Fakturujeme Vam stavebneé prace podTa priloZzeného supisu vykonanych prac a dodavok.

Vystavil: Ing. Hanisko Stefan
¢.t.: 0908255366

DPH 20%z:
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2644355 EUR

K Uhrade celkom : 26 443,55 EUR

odberatel, obstaravatel :

datum : Z' ;‘/4 ZL’ 14
podpis : |

peCiatka:

dodavatel, zhotovitel:

datum ;

podpis : nyaéegﬁfk..
peciatka : e
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tlacivo : ODIS-D02



[image: image2.png]v EUR za obdobie

P.S.-STAVLEVOCA spol. s r. o.

Stavba

15111 Zlepseme energ. hospod budovy Mater skoly a Mlestnej kmznlce v obci Jamnik

Objekt SO 01 zateplenue obvodovych stnen

JKSO

Miesto: Jamnik Zmiuva .

Dria: 02.10.2011

Odberatel :
Dodavatel :

Projektant :

Obec Jamnik ICO : 00329215
05322  Jamnik , Jamnik 101

05401 Levoda, Novovesska cesta 2/1595

o

P.S.-STAV LEVOCA spol $.1.0. - ICO: 36480380

DIC: 2020717721
IC DPH :

DIC : 2020035897

IC DPH : SK2020035897
DIC -
IC DPH :

1 M3 OP 20 747 EUR za M3 OP ™

1M2 ZP 20747 EUR M2 zp

1M2UP o ER mwue T

20747 EUR zaM

A ZRN  konsrukcie, préce ~ &pecif.material spolu ZRN B

{ HSV: 17 289 53 7 289 53 6 Prace nadcas

2 PSV:
3 MCE: |

4 iné: ! | 9'§

7 Murarske vypomoce

8 Bez pevne] podlahy

IN - individualne naklady

|
i
-

5 Sicet: 1728953 1728983 || 10 Sget riadkov 6 a2 9

c

11 Zanadenle stavenlska | 16 Ostatne naklady uvedene v rozpocte

NUS - naklady umiestnenia staby D

12 Prevadzkove vayvy 17 Inzmnerska cmnost

13 3Stazene podmnenky 18 Projektové orace |

14

15

Sucet riadkov 11 az 14 : 20 Suéet riadkov 16 az 19 :

ON ostatné naklady

RozpocCet :

Datum :

Peciatka :

Podpis :

Spracoval Ing Hanusko Stefan E

pro;ektant rozpoctar cenar: 21 Sucet nadkov 5 1O 15 a 20 | 17 289 53

2 ' DPH 20 %
3

24 S(éet riadkov 21 a3 23 : 20 747,00

Celkove naklady

1728953 3 457 91

F . Odpocet - pripoCet

odberatel, obstarévatef X » | dodavatel, zhotovitel :

Détum : [7 SR/ VR | Détum :

Peciatka :

Podpis :

Peciatka :

A”W | Pospis 4 /%W i

Tlacivo : ODIS A 10




[image: image3.png]dberatelf : Qbec Jamnik

davate! : P.S.-STAV LEVOCA spol.s.r.o.
‘ojektant :

tavba: 15/11 ZlepSenie energ. hospod. budovy Mater. $koly a Miestnej kniznice v obci Jamnik
bjekt :SO 01 - zateplenie obvodovych stien |

Supis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie

P.S.- STAVLEVOCA spol. s r.o.

Tlacdivo : ODIS D20

2or. Kéd polozk | Popis polozky, stavebného dielu, remesla MnoZstvo Merna Jednotkova Montaz Dodavky
| sislo P Y vykaz vymer | Vymera jednotka cena v obdobi v obdobi
1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. I
PRACE A DODAVKY HSV )
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
1 622423521 Oprava omietok vap. st. ¢len. 3, - 50% opravovanej plochy 42,000 m2 5,00 210,00
2 625252412 Zateplovaci systém POLYSTYREN bez povrchove, 28,760 m2 13,00 373,88
tenkovrstvej omietky hr. 20 mm
3 625991060 Zatepl.doskami POLYSTYREN a omietka BAUMIT 1,5 mm, 68,660 m2 23,00 1 579,18
hr.6 cm ‘
4 625991100 Zatepl.doskami POLYSTYREN a omietka BAUMIT 1,5 mm, 595,370 m2 24,00 14 288,88
| hr.10 cm |
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu : 16 451,94 EUR | 16 451,94
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
5 941941832 Demontaz le$enia fahk. radového s podlahami §. do 1 mv. do 566,000 m2 0,85 481,10
30m |
6 953941411 Osadenie Zeleznych ventilacii 0,1 m2 D+V 10,000 kus 6,00 60,00
7 953941611 Osadenie konzol v murive tehlovom 10,000 kus 4,35 43,50
8 978059631 Vyburanie obkiadov vonk. z obkladaciek plochy nad 2 m2 34,000 m2 2,40 81,60
9 999281111 Presun hmét pre opravy v objektoch vysky do 25 m 12,242 t 14,00 171,39
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu : 837,59 EUR 837,59
PRACE A DODAVKY HSV spolu 47 289,53 EUR 17 289,53
Za rozpo&et celkom : 17 289,53 EUR 17 289,53
Strana 1



[image: image4.png]Vv EUR za obdobie

P.S. - STAV.LEVOCA spol. s T. 0.

Stavba

JKSO : Miesto :

Jamnik

Objekt SO 04 oprava strechy

Zmiluva ¢.

15/11 Zlepseme energ hospod budovy Mater skoly a Mlestnej kmzmce v obm Jammk |

Dna: ..

Obec Jamnik
05322

Odberatel :

P.S.-STAV LEVOCA spol 5.1.0.
05401

Dodavatel :

LevoCa, Novovesska cesta 2/1595

Projektant :

Jamnik , Jamnlk 101

160 36480380

DIC: - 2020717721
IC DPH :

ICO: 00329215

DIC :
IC DPH : SK2020035897

2020035897

DIC :
IC DPH :

1M30P
1M2ZP

C3622EUR zaM3OP
3 622 EUR 28 M2 ZP

™ 3622 EUR zaM

: |
) !
PN
‘ |

MCE: %

1 M2 UP 3 622 EUR . M2 Up OO P
A ZRN konstrukcue prace specuf matenal spolu ZRN B IN - individuaine naklady

1 HSV 336 68 . 213 32 | 550 OO N 6 Prace nadcas

~2 PSV ' 2 467 99 2 467 99 7 Murarske vypdrw;\;x*:;' - ‘

co |

Bez pevnej podlahy |

5 Sicet: 280467 213,32

3017,99

Sucet riadkov 6 az 9 :

10

C NUS naklady um|estnenla staby
W1-1 rZanademe stavenlska
RTR Prevadzkove vplyvy -
“13 Stazene podmlenky

s

b PG e e s o st e

1
P T e S e | RO

15 Suet riadkov 11 a2 14

20

19

| ON ostatné naklady :

Ostatne naklady uvedene v rozpocte ‘

|nzun|erska cmnost

edostee T

| Sucet riadkov 16 az 19

Rozpocet :

pro;ektant rozpoGtér, cenar

Datum ;
- Peciatka :

Podpis :

Spracoval |ng Hamsko Stefan

2

24

Celkove naklady

) Sucet nadkov 5 10 15 a 20 3017,99
DPH 20 %2 3 017,99 : 603,60

Suéet riadkov 21 az 23 . 3622,00

F

- Odpocet - pripocet

odberatel, obstaravatel : . .

1 Lol

Datum : [, .

Pediatka :

| Podpis /‘47?4(,@,(/

Datum :

Peciatka :

‘Podpis :

dodavatel zhotovitel :

Tladivo : ODIS A10

/




[image: image5.png]iberatel: Obec Jamnik

ydavatef: P.S.-STAV LEVOCA spol.s.r.o.

‘ojektant ;

tavba: 15/11 Zlep$enie energ. hospod. budovy Mater. Skoly a Miestnej kniZnice v obci Jamnik
bjekt :SO 04 - oprava strechy

Supis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie

P.S.-STAVLEVOCA spol. s r.o0.

zor. Kod poloiky Popis polozky, s,tavebﬁého dielu, remesla Mnloistvo | Merna Jednotkova Montéi' Dodavky I
Sislo vykaz vymer Vymera jednotka cena v obdobi v obdobi
1 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. |
PRACE A DODAVKY HSV 7
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
1210010044 Rurka elektroindt.ohybna kovova Kopex uloZena pevne typ 32,100 m 1,00 32,10
2429,29 mm |
2 3450716100 Rurka KOPEX 3329 33,705 m 4,00 134,82
3 210010313 Skatura odboéna s vietkom bez napojenia KO 125 Stvorcova 5,000 kus 2,00 10,00
4 3450913000 Krabica KO 125 5,000 kus 1,50 7,50
5 314517240 Lano ocefové 6 prémenné 1270 MPa 10 28,400 m 2,50 71,00
6 210293001 DemontaZ a spatna montaZ bleskozvodu 1,000 kpl 294,58 294,58
- 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu ; 550,00 EUR 336,68 213,32
- PRACE A DODAVKY HSV spolu : 550,00 EUR 336,68 213,32
PRACEADODAVKYPSV -
76 - KONSTRUKCIE
764 - Konstrukcie klampiarske
7 764331830 Klamp. demont. lem. marov na ploch. strech. r$ 330 -30ST 68,300 m 0,44 30,05
8 764333260 Klamp. PPL pl. lem. murov lep. kryt. r$ 660 68,300 m 11,00 751,30
9 764352203 Klamp. PPL pl. Zlaby pododkvap. polkruh. r§ 330 dI Sm- 37,900 m 9,05 343,00
10 764352810 Kiamp. demont. Zlaby polkruhové r$ 330-30ST 37900 m 0,93 35,25
11 764454203 Klamp. PPL pl. rury odpadové kruhove d-120 18,000 m 9,05 162,90
12 764454802 Klamp. demont. rur odpadovych kruhovych d-120 18,000 m 0,93 16,74
13 998764202 Presun hmét pre klampiarske konstr. v objektoch vySky do 12 1,900 % 13,42 25,50
m
764 - Konstrukcie klampiarske spolu : 1 364,74 EUR | - 1 364,74‘“- -
76 - KONSTRUKCIE spolu: 13474 R  fsed
 /5.DOKONCOVACEPRACE
783 - Natery |
14 783521000 Natery klamp. kondtr. syntetické jednonasobné a zakl. nater 367,750 m2 3,00 1 103,25
783 - Natery spolu : 1103,25 EUR - 1103,25 -
78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu : 1103,25 EUR - N 1 10325
- PRACE ADODAVKY PSV spolu: 246799 ER e
Za rozpocet celkom : 3017,99 EUR - 2804,67 213,32

- — e mmaAAa

Strana 1



[image: image6.png]v EUR za obdobie

P.S.-STAVLEVOCA spol. s r. o.

Stavba

Objekt SO 05 opravy, udrzba dokoncovame prace

JKSO : Miesto - Jamnik

15/11 Zlepsenle energ hospod budovy Mater skoly a Miestnej kmznlce '} ObCI Jammk

Zmluva ¢.

Dna: ..

Obec Jamnik
05322 Jamnik , Jammk101

Odberatel :

P.S.-STAV LEVOCA spol 5.1.0.
05401

Pro;ektant

Dodavatel :

Levoca , Novovesska cesta 2/15935 |

ICO: 00329215
ICO: 36480380

DIC: 2020717721

IC DPH .

DIC : 2020035897
IC DPH : SK2020035897

DIC
IC DPH :

1 M3 OP 2 075 EUR za M3 OP

™

2075 EUR zaM

4 ' iné:

3 MCE: o

iM2ZP 2075 EUR zaM2ZP *
H 1M2 UP 2075 EUR za M2 UP ; , M
A ZRN konétrukcie prace specnf matenal ! spolu ZRN B IN - individualne naklady
1 QSVW 175, 77 | 395 OO - 570 %7 “ 6 *F;race nadcas x
| 2 PSV - 990 OO 990,00 7 Murarske vyporﬁoce-

oo &

Suget : | 1 165,77 395,00

1 560,77

Bez pevne] podlahy |

Sucet nadkov 6 az 9

C NUS naklady umlestnema staby
1 1 Zanademe stavenlska
12 Prevadzkove vplyvy

13 ! Stazene podmlenky

142

16

17 Inzwerska cmnost

19?

Pro;ektove prace

15 Stcet riadkov 11 a2 14

20

D ON ostatné naklady:

 Ostatne naklady uvedene v rozpocte S

Sicet riadkov 16 az 19

168,00

Rozpodet : Spracoval Ing Hannsko Stefan

pro;ektant rozpoctar, cenar

Datum :
Peciatka :

Podpis X

21 Sucet nadkov51015a20

i
B e

22 | DPH 20 %z

E Celkove naklady
1 728,77 |

SUcet riadkov 21 az 23 .

1 728 77

345, 75

2075.00

F Odpoget - pripocet

odberatel, obstarévatef :

Détum : L 4 Ts11

Peciatka :

Podpis: /¥ 7’%@/’(/

Datum :

Peciatka :

dodéavatel, zhotovitef :

Vb; thdgg

e .
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[image: image7.png]Odberatel . Obec Jamnik
Dodéavatefl : P.S.-STAV LEVOCA spol.s.r.o.
Projektant :

Stavba: 15/11 ZlepSenie energ. hospod. budovy Mater. $koly a Miestnej kniznice v obci Jamnik

Objekt :SO 05 - opravy, udrzba, dokoncovacie prace

Supis vykonanych prac a dodavok v EUR za obdobie

P. S.-STAVLEVOCA spol. s r. o.

vFTor. Kod polozky - Popis polozky, $'tavebr?ého dielu, remesla anistvo .Memé Jednotkova Montéi' Dodavky
Gislo | vykaz vymer Vymera jednotka cena v obdobi v obdobi
K 2 3 4, 5, 6. 7. 8. |
) PRACE A DODAVKY HSV _
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
1 622465111 Vonk. om.stien zo zm.Marmolit mramorové zrna jemnozrmna 4,764 m2 16,00 76,22
2 622484010 Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriezkou 4,764 m2 6,50 | 30,97
3 632902111 Priprava zatvrdiého povrchu cem. mliekom 6,315 m2 2,00 12,63
4 553455020 Dvere poziarne-30min. 80x197 cm plech 1,000 kus 395,00 395,00
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu : 514,82 EUR 119,82 395,00
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE o
5 999281111 Presun hmét pre opravy v objektoch vy$ky do 25 m 3,730 t 15,00 55,95
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu : | 55,95 EUR - 55,95 ]
| PRACE A DODAVKY HSV spolu : 570,77 EUR | ,175,77 ) 3?5,00
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE
| 722 - Vnitorny vodovod
6 722 Vnutorny vodovod 1,000 kompl 990,00 990,00
722 - Vnutorny vodovod spolu : 990,00 EUR A 990,00_ B
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKE INSTALACIE spolu ; 990,00 EUR 990,00
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 990,00 EUR 990,00
7 999999904 Elektroinété!acie 1,000 kompl16 168,00 168,00
OSTATNE spolu : 168,00 EUR | - 168,00
Za rozpocCet celkom : 1728,77 EUR 1333,77 395,00
Strana 1

Tlacivo : ODIS D20




